| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG Số: /NQ-HĐND (Dự thảo) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Triệu Phong, ngày 15 tháng 5 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Đường vào Chợ thị trấn Ái Tử (đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày  06/5/2024 kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đường vào Chợ thị trấn Ái Tử (đường Huyền Trân Công Chúa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong).

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đã quy hoạch tại thị trấn Ái Tử.

3. Quy mô đầu tư:

- Chiều dài tuyến: L=300m, điểm đầu giao đường Trường Chinh, điểm cuối giao đường Lê Hồng Phong.

- Cấp đường: Đường phố khu vực theo TCVN 13592:2022;

- Vận tốc thiết kế 40km/h;

- Kết cấu mặt đường mặt đường cấp cao A1 bằng bê tông nhựa Eyc≥130MPa;

- Tải trọng thiết kế: Nền, mặt đường trục xe 120kN.

- Cắt ngang: Nền đường rộng 8,0m, gồm: Mặt đường rộng 7,0m, lề đường rộng mỗi bên 0,5m. Dốc ngang mặt đường 2,0%; Dốc ngang lề đường 4,0%; Độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, nền đào 1/1.

4. Dự án nhóm: C.

5. Tổng mức đầu tư : 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2024.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong khoá VI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 15/5/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh; - TV Huyện uỷ, TT HĐND, UBND, UBMT huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; - HĐND, UBND thị trấn Ái Tử; - CPVP, CVHĐ; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Ngọc |
| --- | --- |